Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el periodo de desarrollo (11 de agosto – 7 de diciembre 2025), se completaron de manera progresiva las etapas planificadas en el cronograma, logrando construir una plataforma web que centraliza precios de supermercados y genera análisis comercial para negocios locales. ### Principales Avances - Definición de objetivos, alcance y metodología híbrida. - Diseño de la interfaz del comparador y del modelo de datos orientado a historial. - Implementación del scraping para Tottus, Unimarc, Jumbo y A Cuenta, con normalización de precios. - Creación de filtros avanzados (marca, peso/volumen, supermercado). - Desarrollo de dashboards analíticos con comparación temporal (mes a mes), ranking de consumo y competitividad. - Migración completa desde Firebase a MongoDB Atlas, incorporando histórico, índices y validaciones. - Pruebas de rendimiento y usabilidad, alcanzando tiempos <5s y 80% de satisfacción de usuarios. ### Objetivos Cumplidos Cobertura de precios ≥ 95% Comparación temporal real Dashboards analíticos para PyMEs Plataforma gratuita para consumidores Tiempos de respuesta óptimos (<5s) Base de datos NoSQL con histórico ### Ajustes Realizados - Migración a MongoDB Atlas para soportar histórico y consultas analíticas. - Reemplazo de Power BI por dashboards integrados (Chart.js/Recharts). - Ajuste de objetivos para enfatizar comparación temporal, según exigencias académicas. La plataforma se encuentra funcional, alineada con los requerimientos analíticos del APT, y preparada para su presentación final y potencial uso comercial con negocios locales. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma web de inteligencia comercial que centralice precios de supermercados y registre el comportamiento de los usuarios, transformando dicha información en indicadores de competitividad para negocios locales de abarrotes, mediante dashboards que comparen variaciones de precio y tendencias de consumo en distintos periodos de tiempo. Objetivos Específicos - Comparar la variación promedio de precios por categoría entre supermercados, contrastando dos periodos definidos (por ejemplo: primer semestre 2024 vs primer semestre 2025), para determinar cuáles presentan mayor competitividad para los negocios locales. - Analizar los productos de mayor interés comercial, comparando métricas de interacción de los usuarios (clics y búsquedas) entre dos periodos de tiempo (por ejemplo, mes 1 vs mes 2) con el fin de identificar productos estrella y cambios de preferencia del consumidor. - Estimar el Índice de Competitividad de los supermercados, utilizando datos de precio unitario, variación histórica y nivel de búsquedas/selección por parte de los usuarios, estableciendo rangos de competitividad que permitan a los negocios locales elegir dónde abastecerse. - Garantizar un nivel mínimo del 95% de precios actualizados diariamente en las fuentes de comparación, asegurando confiabilidad en los indicadores generados para los dashboards comerciales. - Asegurar que los tiempos de respuesta de consultas y generación de gráficos no superen los 5 segundos, para permitir un análisis eficiente por parte de los clientes (negocios locales). - Validar la utilidad y usabilidad de los dashboards analíticos, mediante una prueba piloto con 10 negocios locales y al menos 20 usuarios consumidores, buscando alcanzar un 80% de satisfacción general respecto a claridad, utilidad y experiencia de uso. |
| Metodología | El proyecto se desarrolló mediante una metodología híbrida, combinando planificación tradicional con ejecución ágil basada en sprints, pero priorizando un enfoque modular, lo que permitió construir el sistema por partes independientes, integrables y escalables. #### 1) Enfoque Modular como eje central El sistema se dividió en módulos autónomos, cada uno con objetivo, entregables y pruebas propias: - Scraping: extracción y actualización de precios. - API REST: distribución de datos limpios y estructurados. - Base de Datos NoSQL: almacenamiento histórico para análisis comparativos. - Frontend Comparador: acceso gratuito para consumidores. - Dashboards Analíticos: indicadores competitivos para negocios locales. Este enfoque permitió aislar problemas, evitar dependencias críticas y facilitar mejoras progresivas. #### 2) Planificación Tradicional Antes de construir los módulos, se estableció: - Objetivos generales y específicos. - Cronograma y Carta Gantt. - Roles del equipo. - Riesgos técnicos (especialmente del scraping). - Alcance funcional y analítico. Esto entregó una ruta clara y control de avance global del proyecto. #### 3) Ejecución Ágil mediante Sprints Cada módulo fue desarrollado en iteraciones cortas que permitieron validar avances y corregir rápidamente fallas reales provocadas por cambios en sitios web o necesidades de análisis: Sprint; Resultado. Sprint 1; Scraping + comparador básico. Sprint 2; Filtros avanzados. Sprint 3; Dashboards analíticos comparativos. Sprint 4; Migración a MongoDB Atlas + control de errores. Cada sprint incluyó pruebas, integración y revisión. #### 4) Validación Técnica y de Usabilidad Se ejecutaron pruebas de: - Rendimiento (<5s) en consultas y gráficos. - Cobertura de precios (≥95%) mediante scraping. - Usabilidad (80% satisfacción) con usuarios y negocios. - Exactitud de indicadores comerciales. Se realizaron ajustes clave como la migración a MongoDB Atlas, para soportar histórico y análisis temporal real. ### Conclusión Metodológica La combinación híbrida permitió planificar y controlar el proyecto, mientras el enfoque modular y los sprints posibilitaron adaptación técnica, integración progresiva y validación temprana del producto, resultando en un sistema funcional y escalable, orientado a inteligencia comercial real para negocios locales. |
| Evidencias de avance | ### Documentos Entregados. 1) Documentación de Planificación y Gestión - Acta de Constitución del Proyecto - Plan de Gestión de Interesados - Plan de Gestión del Proyecto - Plan de Gestión del Alcance - Plan de Cronograma - Plan de Gestión de Costos - Plan de Gestión de Recursos - Plan de Gestión de la Calidad - Priorización y organización de los sprints 2) Documentación Funcional y Técnica - Historias de Usuario - Backlog del Proyecto 3) Evidencias Técnicas del Sistema - Código en repositorio - Capturas del sistema funcionando - Evidencias de migración a MongoDB Atlas con histórico 4) Evidencias de Pruebas - Pruebas de usabilidad (80% satisfacción) - Pruebas de rendimiento (< 5 segundos) Certifican que el sistema cumple indicadores de calidad definidos en los objetivos. ### Resguardo de Calidad El proyecto asegura su calidad mediante: - Enfoque híbrido con prioridad modular, que permite construir y validar cada componente por separado. - Uso de tecnologías escalables (MongoDB Atlas, Playwright, Node.js). - Validación de datos reales con scraping y almacenamiento histórico. - Control de versiones en GitHub y ejecución de pruebas periódicas. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo | Al revisar el plan de trabajo y el estado de avance en relación con el cronograma establecido, se observa que las actividades se han ejecutado mayormente según lo planificado, integrando ajustes derivados del enfoque híbrido modular (etapas técnicas + sprints). #### Estado Actual del Proyecto - Scraping Automatizado: Completado para los supermercados Tottus, Unimarc, Jumbo y A Cuenta, con normalización de precios unitarios y logs automáticos. Se logró una cobertura mayor al 95% de productos actualizables. - Base de Datos NoSQL: Completada la migración desde Firebase hacia MongoDB Atlas, incorporando histórico de precios, colecciones de clics y búsquedas, e índices para consultas analíticas. - API REST y Servicios: En funcionamiento, con endpoints de autenticación, búsqueda, comparador multi-supermercado, historial y analítica. - Dashboards Analíticos: En progreso avanzado, con reportes comparativos entre periodos, ranking de interés comercial y cálculo del índice de competitividad. - Pruebas y Ajustes: En ejecución continua. Se validan tiempos de respuesta (<5 segundos) y usabilidad en pruebas con usuarios. #### Ajustes Realizados al Plan - Cambio de Base de Datos: Se reemplazó Firebase por MongoDB Atlas para soportar almacenamiento histórico y consultas analíticas, ajustando la planificación técnica sin afectar plazos. - Prioridad Modular: Se reorganizó el desarrollo priorizando módulos independientes (scraping → API → BD → dashboards) antes que iteraciones de interfaz, mejorando la estabilidad del sistema. - Dashboards con Tecnología Web: Se descartó el uso de BI externo (como Power BI) para integrar dashboards web con Chart.js/Recharts, optimizando tiempos y evitando costos adicionales. - Refuerzo de Logs y Control de Errores: Se incorporó monitoreo en tiempo real con Socket.io para controlar el scraping, anticipar fallas y asegurar los KPIs de actualización diaria. #### Conclusión del Monitoreo El proyecto mantiene coherencia con los entregables planificados, respetando los objetivos analíticos y las restricciones de tiempo. Las modificaciones realizadas fortalecen la escalabilidad de la plataforma, aseguran el cumplimiento de indicadores de calidad y permiten avanzar con evidencia real de datos y de funcionamiento del sistema. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| Administración y modelado de datos | Migración completa a MongoDB Atlas, creación de colecciones con histórico e índices | MongoDB Atlas, Compass, Node.js | 2 semanas | Carlos Catalán | Se reemplaza Firebase por NoSQL con enfoque analítico | Completado | Cambio de BD para soportar comparaciones temporales |
| Automatización y extracción de datos | Implementación de scraping (Tottus, Unimarc, Jumbo y A Cuenta) con validaciones y logs | Playwright, Node.js, Socket.io | 2 semanas | Carlos Catalán | Se logró ≥95% de actualización automática | Completado | Integración de logs en tiempo real |
| Desarrollo de API y lógica de negocio | Creación de endpoints comparativos, históricos y analíticos | Node.js, Express, Postman | 2 semanas | Sebastián Solar | API permite consultas con datos limpios y comparables | Completado | Endpoints optimizados con índices |
| Construcción de Frontend Comparador | Implementación de vista comparativa + filtros avanzados (marca, peso, supermercado) | HTML, CSS, JavaScript | 2 semanas | Sebastián Solar | Comparador gratuito para consumidores | Completado | Filtros ajustados a unidades variables |
| Visualización y análisis de datos | Creación de dashboards comparativos y métricas de competitividad | Chart.js, Recharts, JS | 2 semanas | Carlos Catalán | Gráficas multitemporales y ranking comercial | 80% Completado | Migración de Power BI a dashboards web |
| Pruebas, validaciones y control de calidad | Rendimiento (<5s), scraping (≥95%), usabilidad (80% satisfacción) | Postman, Usuarios, DevTools | 4 semanas | Equipo | Pruebas con usuarios reales y negocios locales | En Ejecución | Se agrega prueba de usabilidad comercial |
| Gestión documental y presentación final | Informe final, anexos, evidencias, acta de cierre, presentación | Word, Drive, Canva | 2 semanas | Equipo | Entrega final para evaluación y defensa | En Ejecución | Ajustes ortográficos y técnicos según feedback |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Durante el desarrollo, el monitoreo del plan permitió identificar factores que facilitaron la ejecución y dificultades que requirieron ajustes técnicos y metodológicos. Estos hallazgos permitieron mejorar la estabilidad del sistema y asegurar el cumplimiento de los objetivos analíticos del proyecto. #### Factores que facilitaron el desarrollo - Arquitectura modular del proyecto: La división en módulos (Scraping → API → BD → Dashboards → Front) permitió avanzar de manera independiente sin bloquear etapas posteriores. - Uso de tecnologías Open Source y cloud: Playwright, Node.js, Socket.io, Chart.js y MongoDB Atlas permitieron reducir costos y escalar la gestión de datos sin adquirir licencias. - Disponibilidad de datos reales: El acceso directo a precios públicos de supermercados permitió validar el modelo analítico desde etapas tempranas y mejorar los reportes comparativos entre periodos. - Equipo especializado por rol: El enfoque individual (Frontend y datos / Backend y arquitectura) permitió ejecutar tareas críticas en paralelo, disminuyendo retrasos. #### Dificultades detectadas y acciones tomadas Dificultad; Impacto; Acción tomada. Cambios frecuentes en los sitios de supermercados afectaron el scraping; Pérdida temporal de datos y errores repetitivos; Se incorporaron logs en tiempo real con Socket.io y validaciones automáticas para detectar fallas en selectores. Firebase no permitía almacenamiento histórico ni consultas analíticas; Limitaciones para comparar precios entre periodos; Se reemplazó Firebase por MongoDB Atlas con colecciones históricas e índices. Tecnología inicial para reportes (BI externo) generaba costos y baja integración; Riesgo de no cumplir el alcance analítico; Se migraron los dashboards a Chart.js/Recharts integrados en el frontend. Variaciones en unidades de medida (ml, gr, kg) dificultan comparación; Datos inconsistentes en el comparador; Se implementó normalización de precio unitario en el scraping y en la API. #### Ajustes realizados al plan de trabajo - Se redefinió la base de datos priorizando la migración a MongoDB Atlas como hito obligatorio antes del desarrollo analítico. - Se cambió la prioridad del Frontend, enfocando primero en limpieza de datos, API y métricas antes del diseño final de la UI. - Se reemplazaron herramientas (Firebase → Atlas, Power BI → Dashboards Web) para asegurar escalabilidad y evitar costos. - Se agregó monitoreo de calidad de datos como parte del sprint de scraping, en lugar de dejarlo solo para pruebas finales.

Durante la ejecución del proyecto, se identificaron actividades que requirieron ajustes y otras que debieron ser reemplazadas para asegurar la viabilidad analítica del sistema y el cumplimiento de los objetivos comerciales. A continuación, se detallan estos cambios y sus justificaciones: #### Actividades ajustadas Actividad original; Ajuste realizado; Justificación. Desarrollo temprano de la interfaz completa del comparador; Se prioriza el desarrollo modular de scraping, API y base de datos antes de la UI; La plataforma requiere datos confiables y normalizados para que la interfaz refleje información útil para los usuarios y negocios.. Uso de Firebase como base de datos; Migración completa a MongoDB Atlas con histórico e índices; Firebase no soportaba consultas temporales ni análisis comparativo entre periodos, requisito fundamental del proyecto.. Construcción de dashboards en herramientas externas (Power BI); Implementación de dashboards web con Chart.js/Recharts; Esta decisión eliminó costos, mejoró la integración con la plataforma y permitió un control técnico total de los indicadores.. Validación de datos solo al final del desarrollo; Implementación temprana de logs y controles automatizados en el scraping; Los cambios constantes en los sitios de supermercados generan errores impredecibles; por ello, se debió anticipar un sistema de monitoreo y prevención.. #### Actividades eliminadas Actividad eliminada; Razón. Implementación de dashboards en Power BI o plataformas de pago; Incrementan costos y reducía integración con el sistema; no aportaba valor adicional frente a Chart.js/Recharts.. Capacitación presencial a negocios locales; No corresponde al alcance definido; se reemplazó por manuales digitales y pruebas piloto gratuitas.. Diseño completo de interfaz móvil desde etapas iniciales; La prioridad era asegurar datos, scraping estable y analítica; la versión móvil se trabajará después de validar métricas comerciales.. #### Conclusión del ajuste Los cambios realizados permitieron fortalecer la arquitectura de datos, aumentar la confiabilidad de los indicadores comerciales y cumplir los objetivos analíticos del proyecto, privilegiando un enfoque híbrido modular que responde directamente a las exigencias del mandante (negocios locales) y a las necesidades de comparación entre periodos.

Aunque el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con el cronograma general, existen actividades que no se han iniciado completamente o presentan retrasos parciales debido a decisiones técnicas, priorización modular y ajustes de arquitectura. #### Actividades con retraso parcial Actividad; Estado actual; Motivo del retraso; Estrategia para avanzar. Pruebas piloto con negocios locales (Pyme); 40% ejecutada; Se prioriza primero completar limpieza y estabilidad del scraping y BD histórica antes de presentar dashboards comparativos.; Aplicar versiones demo con datasets históricos ya validados y realizar piloto intensivo durante la última fase (semanas 16–18).. Optimización visual final del Frontend; En progreso; Los ajustes visuales dependen de la estructura final de métricas y API analítica, que recién se consolidó tras la migración a Atlas y normalización de unidades.; Implementar diseño final después de integrar los dashboards comerciales y restringir cambios visuales a iteraciones cortas.. #### Actividades no iniciadas (programadas para etapa final) Actividad; Razón por la que no se ha iniciado; Plan de acción. Diseño completo de manuales técnicos y de usuario comercial; Requiere indicadores finales y captura de pantallas definitivas de los dashboards; Se documentará durante la elaboración del Informe Final (semanas 16–18).. Propuesta comercial de venta del servicio a Pymes; Depende de validar el índice de competitividad y métricas de consumo con datos reales; Se construirá posterior al piloto para asegurar datos comprobables y adaptados al mercado.. ### Estrategia general para evitar efectos negativos en el proyecto Para que estos retrasos no afecten el cierre del proyecto APT se adoptarán las siguientes medidas: - Planificación intensiva de actividades finales (documentación + pruebas piloto consolidada en un solo sprint). - Entrega incremental de dashboards y métricas, permitiendo validar mientras se finaliza el frontend. - Uso de datos históricos reales ya capturados, evitando depender del scraping en tiempo real para pruebas con Pymes. - Priorización de entregables críticos del APT (métricas comparativas, índice de competitividad, dashboards web operativos) por sobre elementos secundarios (diseño final o materiales comerciales).