Informe de Registro de Solicitudes de Cambio

Proyecto: Sistema analitico de consumo

Autores:Sebastian solar Aburto

Carlos Catalán Donoso

# Índice

Índice	2

Introducción	2

Objetivo del Informe	2

Registro General de Cambios Ejecutados	3

Cambio de Firebase/Firestore a MongoDB Atlas (Octubre 2025)	3

Cambio de BI: Power BI → Recharts (Octubre – Noviembre 2025)	3

Unificación del Scraping con Playwright + Identificador Global (Noviembre 2025)	4

# Introducción

Durante el desarrollo del Sistema de Analítica y Comparación de Precios de Supermercados, surgieron necesidades técnicas que requirieron cambios en el alcance inicial y ajustes en la arquitectura planteada.

Este documento presenta el Registro de Cambios Realizados, los cuales se ejecutaron entre octubre de 2024 y marzo de 2025, con el objetivo de mejorar la escalabilidad, integridad de datos y potencial analítico de la plataforma.

# Objetivo del Informe

Registrar de forma clara y formal los cambios tecnológicos y de alcance realizados en el proyecto, describiendo:

- Fecha del cambio

- Justificación técnica

- Impacto en el sistema

- Estado del cambio (realizado y aplicado)

Este documento respalda las decisiones realizadas durante el proceso de desarrollo y sirve como evidencia para evaluaciones académicas y futuras auditorías de calidad.

# Registro General de Cambios Ejecutados

Tabla 1. Cambios oficiales realizados en el proyecto

| Nº | Fecha Estimada | Cambio Realizado | Área Afectada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 10–20 oct. 2025 | Cambio de Firebase/Firestore → MongoDB Atlas | Base de Datos | Realizado |
| 002 | 26 oct. – 10 nov. 2025 | Cambio de BI: Power BI → Recharts + Dashboards nativos | Inteligencia de Negocio | Realizado |
| 003 | Nov. 2025 | Unificación del Scraping con Playwright + Identificador Global | ETL / Backend | Realizado |

#### Cambio de Firebase/Firestore a MongoDB Atlas (Octubre 2025)

Motivo del Cambio:
 La herramienta Firebase presentaba limitaciones para el manejo de agregaciones, series temporales y análisis estadístico avanzado. Debido a que el sistema evolucionaría hacia análisis de precios y comportamiento del usuario, MongoDB Atlas resultó más adecuado.

Impacto Técnico:

- Soporte para priceHistory, clicks, busquedas y consultas estadísticas.

- Estructura con validación por JSON Schema (similar a SQL).

- Base óptima para Big Data y minería de datos.

#### Cambio de BI: Power BI → Recharts (Octubre – Noviembre 2025)

Motivo del Cambio:
 Power BI Report Server requiere licencias para despliegue web, lo cual afectaba la escalabilidad futura. Se decidió crear dashboards embebidos dentro del sistema, utilizando Recharts para integrar datos en tiempo real desde MongoDB.

Impacto Técnico:

- Eliminación de costos de licencias.

- Visualizaciones nativas dentro de la plataforma.

- Integración directa con APIs internas.

#### Unificación del Scraping con Playwright + Identificador Global (Noviembre 2025)

Motivo del Cambio:
 Los scripts separados generaban inconsistencias entre productos de distintos supermercados. Se unificó el scraping por tienda y se creó un globalId único para cada producto.

Impacto Técnico:

- Reducción de duplicados y errores.

- Comparación entre supermercados mucho más precisa.

- Base totalmente normalizada y estandarizada.