Plan de Gestión de Interesados (Stakeholders)

Proyecto: Sistema Analítico de Consumo
 Fecha: 12/08/2025

# Índice

Índice	2

Propósito del Plan	2

Identificación de Interesados	2

a) Clientes Comerciales — Negocios Locales de Abarrotes	3

b) Usuarios Consumidores de la Plataforma	3

c) Administrador del Sistema	3

d) Equipo Desarrollador	3

e) Supervisor Académico y Escuela de Informática	4

3. Estrategia de Comunicación con Interesados	4

4. Estrategias de Participación	5

Control del Plan	5

# Propósito del Plan

El presente plan tiene como finalidad identificar a los interesados clave del proyecto, definir su nivel de influencia y necesidades de información, y establecer estrategias de comunicación que faciliten la participación activa de los stakeholders durante el desarrollo del Sistema Analítico de Consumo. Esto permitirá asegurar la alineación del proyecto con los objetivos comerciales, académicos y tecnológicos involucrados.

# Identificación de Interesados

Los interesados del proyecto se clasifican en tres categorías:
 a) Clientes Comerciales (Negocios Locales)
 b) Usuarios Consumidores (Fuente de Datos)
 c) Supervisión Académica y Equipo Desarrollador

#### a) Clientes Comerciales — Negocios Locales de Abarrotes

- Rol: Cliente – Mandante Final

- Interés: Acceder a dashboards que permitan tomar decisiones de abastecimiento mediante indicadores como variación de precios, productos estrella, competitividad entre supermercados y tendencias de consumo.

- Expectativa: Información clara, objetiva, basada en datos reales y actualizados. Métricas fáciles de interpretar para decisiones comerciales.

#### b) Usuarios Consumidores de la Plataforma

- Rol: Usuario final – Generador indirecto de datos

- Interés: Utilizar gratuitamente el comparador de precios entre supermercados, filtrar información según ubicación y conocer productos con mejores ofertas.

- Expectativa: Plataforma intuitiva, rápida en búsquedas y con información precisa. No requieren conocer detalles analíticos.

#### c) Administrador del Sistema

- Rol: Gestión interna del sistema

- Interés: Supervisar la actualización de precios, revisión de errores de scraping, administración de roles y monitoreo de actividad de usuarios.

- Expectativa: Herramientas de control, panel con métricas de scraping y acceso seguro a configuraciones críticas.

#### d) Equipo Desarrollador

- Rol: Responsables del desarrollo, mantenimiento y entrega final del producto

- Interés: Implementar correctamente la arquitectura, los módulos analíticos, el modelo de datos y la experiencia de usuario.

- Expectativa: Requerimientos claros, criterios de aceptación medibles y validación de avances según sprints.

#### e) Supervisor Académico y Escuela de Informática

- Rol: Sponsorship Institucional – Regulación Académica

- Interés: Verificar que el proyecto cumpla con estándares técnicos, metodológicos, analíticos y formativos del APT.

- Expectativa: Documentación clara, correcta redacción técnica, objetivos medibles y modelo analítico que refleje comparaciones temporales.

# 3. Estrategia de Comunicación con Interesados

| Interesado | Estrategia de Comunicación | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Negocios Locales | Presentación de dashboards, envío de demostraciones y levantamiento de feedback sobre indicadores | Final de proyecto y validaciones pilotas |
| Usuarios Consumidores | Comunicación indirecta mediante interfaz clara, información transparente y reglas de uso visibles | Durante uso de la plataforma |
| Administrador | Entrega de herramientas de control y tutorial técnico | Durante implementación y entrega final |
| Equipo Desarrollador | Reuniones de seguimiento, control por sprints y revisión de KPIs de avance | Semanal |
| Supervisor Académico | Revisión periódica de entregables, presentación de avances y aprobación documental | Según hitos del APT |

# 4. Estrategias de Participación

- Involucrar a negocios locales en la validación del valor comercial de las métricas mediante pilotos de uso.

- Incentivar el uso de la plataforma por parte de usuarios consumidores con beneficios visuales (top de ofertas, productos más buscados, ranking de supermercados).

- Mantener documentación clara para facilitar revisión por parte del supervisor académico y garantizar la corrección técnica del modelo.

- Definir criterios objetivos de aceptación según métricas analíticas: tiempo de respuesta < 5s, cobertura scraping ≥ 95%, comparaciones temporales efectivas.

# Control del Plan

Este plan será revisado en los hitos principales del proyecto (fin de diseño funcional, fin de primeros dashboards y etapa de validación), asegurando que las necesidades de los interesados continúen alineadas con el avance del sistema.