Plan de Gestión de Calidad

Proyecto: Sistema Analítico de Consumo

Fecha: 20/08/2025

Responsables: Carlos Catalán — Sebastián Solar Aburto

# Índice

Índice	2

Objetivo del Plan	2

Estándares de Calidad del Proyecto	2

Métricas de Control de Calidad	3

Plan de Pruebas	3

A. Pruebas Funcionales	3

B. Pruebas Analíticas	3

C. Pruebas de Rendimiento	4

D. Pruebas de Usuarios	4

Criterios Finales de Aceptación	4

Cierre del Documento	5

# Objetivo del Plan

Establecer los estándares de calidad, criterios de aceptación, métricas verificables y mecanismos de control para asegurar que el Sistema Analítico de Consumo cumpla con los requerimientos funcionales, analíticos, visuales y de rendimiento exigidos. La calidad del proyecto dependerá de la precisión de los datos extraídos, la correcta representación analítica entre periodos y el desempeño del sistema en tiempo real.

# Estándares de Calidad del Proyecto

Los estándares del sistema se basan en cinco ejes principales:

| Dimensión | Estándar |
| --- | --- |
| Datos Extraídos | Actualización mínima del 95% diario de productos por supermercado |
| Normalización de Precios | Valor unitario obligatorio (gramo, kilo, ML, unidad equivalente) |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 5 segundos para consultas y dashboards |
| Analítica Temporal | Comparaciones obligatorias entre dos o más periodos (ej.: mes vs mes, trimestre vs trimestre) |
| Usabilidad y Validación | Validación con usuarios reales: mínimo 80% de satisfacción |

# Métricas de Control de Calidad

| Métrica | Indicador | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Precisión del Scraping | % de productos actualizados | ≥ 95% por día |
| Calidad del Dato | % de precios con valor unitario correcto | 100% tras limpieza |
| Velocidad del Sistema | Tiempo promedio de consulta | < 5 s en promedio |
| Métrica Analítica Temporal | Existencia de comparación entre periodos | Obligatoria en dashboards |
| Usabilidad del Producto | Encuestas de usuarios consumidores | ≥ 80% satisfacción |
| Interpretación Comercial | Comprensión de dashboards en negocio piloto | Validación con cliente |

# Plan de Pruebas

Las pruebas de calidad serán ejecutadas en tres etapas:

#### A. Pruebas Funcionales

- Funcionamiento del comparador

- Filtros avanzados

- Cálculo de precios unitarios

- Registro de clics y búsquedas

#### B. Pruebas Analíticas

- Validación del índice de competitividad

- Correcta lectura de tendencias

- Coherencia en métricas “producto estrella” y “fuga de interés”

- Comparación temporal entre dos periodos obligatorios

#### C. Pruebas de Rendimiento

- Tiempo de respuesta < 5s

- Carga en consultas con más de 10.000 registros

- Pruebas con base real histórica

#### D. Pruebas de Usuarios

- Usuarios consumidores → usabilidad (búsqueda y comparación)

- Clientes comerciales → validación de dashboards

- Se registra retroalimentación y se ajustan criterios

# Criterios Finales de Aceptación

El sistema será aprobado sólo si cumple con todos los siguientes:

| Criterio Final | Estado Requerido |
| --- | --- |
| Actualización diaria ≥ 95% | Obligatorio |
| Tiempo de respuesta < 5s | Obligatorio |
| Dashboards con comparaciones entre periodos | Obligatorio |
| Indicadores interpretables por cliente piloto | Obligatorio |
| Validación con usuarios (≥ 80% satisfacción) | Obligatorio |
| Modelo NoSQL documentado + DDL (diagrama y scripts) | Obligatorio |

# Cierre del Documento

El presente Plan de Gestión de Calidad establece los parámetros mínimos de desempeño, consistencia de datos y valor analítico que debe cumplir el Sistema Analítico de Consumo para garantizar su correcto funcionamiento técnico y utilidad comercial. El cumplimiento de estas métricas asegura que el sistema entregue información confiable, interpretable y capaz de apoyar decisiones reales de negocios locales, manteniendo la coherencia metodológica y la trazabilidad del ciclo completo del dato: Scraping → Normalización → Base Histórica → Analítica → Dashboard.