}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastian Solar Aburto, Carlos Catalán Donoso |
| --- | --- |
| Rut | 21.269.606-4, 18.623.670-K |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | San Andrés |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | sistema de reportes y analítica de consumo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Capacidad de diseñar e implementar soluciones tecnológicas. Administración y modelado de bases de datos. Desarrollo de aplicaciones orientadas a la gestión de procesos. Propuesta de soluciones eficientes a problemáticas organizacionales. |
| Competencias | Capacidad de diseñar e implementar soluciones tecnológicas. Administración y modelado de bases de datos. Desarrollo de aplicaciones orientadas a la gestión de procesos. Propuesta de soluciones eficientes a problemáticas organizacionales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Relevancia del proyecto: En Chile, los precios y ofertas de supermercados cambian constantemente, dificultando que los consumidores y pequeñas empresas comparen y tomen decisiones informadas. Este proyecto centraliza la información de distintos supermercados, aportando: - Transparencia: unificación de catálogos con historial de precios. - Eficiencia: comparación rápida de productos y alertas de cambios de precios. - Inteligencia de negocios: análisis agregado de hábitos de compra y preferencias por zona geográfica, que permite generar reportes útiles para supermercados y negocios. Para la carrera de Ingeniería Informática, es relevante porque permite aplicar competencias de integración de datos, diseño de bases, APIs, visualización y seguridad, sobre una problemática real con impacto económico y social. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una aplicación (web o móvil) que unifique los catálogos de distintos supermercados en un solo lugar. Los usuarios podrán consultar precios, ofertas y tendencias de productos sin tener que navegar en cada página por separado. Al crear su perfil, los usuarios proporcionarán información básica y de consumo (nombre, RUT, sexo, fecha de nacimiento, región, comuna, sector y preferencias de compra), lo que permitirá generar reportes y análisis de datos sobre hábitos de compra y tendencias por zona geográfica. Esta información será utilizada para ofrecer a supermercados y negocios datos agregados sobre productos preferidos y patrones de consumo, manteniendo la privacidad de los usuarios. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso del Ingeniero en Informática de Duoc UC, ya que requiere diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica completa que combine captura de datos, modelamiento de bases, desarrollo de aplicaciones, visualización y análisis de información. Además, fomenta la innovación y el uso ético de la información, asegurando privacidad y protección de datos de los usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están orientados al desarrollo de software y soluciones basadas en datos, especialmente en proyectos que permitan transformar información en herramientas útiles para la toma de decisiones. El Proyecto APT refleja estos intereses, ya que combina la captura, almacenamiento y análisis de datos con el diseño de una aplicación práctica para los usuarios. Realizar este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional porque nos permitirá fortalecer habilidades técnicas en programación, bases de datos y visualización de información, además de adquirir experiencia en la integración de distintas tecnologías para resolver problemas reales. Asimismo, nos prepara para enfrentar desafíos en el campo laboral relacionados con la inteligencia de negocios y la innovación tecnológica. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto “Sistema de registro de productos de supermercados” es factible de desarrollar durante el semestre considerando la duración del mismo y las horas asignadas a la asignatura. Desde finales de agosto hasta la segunda semana de noviembre contamos aproximadamente con 11 semanas, lo que equivale a 462 horas de trabajo si se consideran 42 horas laborales por semana, tiempo suficiente para completar el análisis, desarrollo, pruebas y documentación del proyecto. - Los materiales requeridos incluyen una computadora con acceso a internet, un entorno de desarrollo de software, herramientas para web scraping, bases de datos, librerías para gráficos y visualización de datos, así como documentación técnica y tutoriales disponibles en línea. - Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de recursos digitales, APIs de supermercados y soporte de la institución académica para resolver dudas técnicas. - Los factores que podrían dificultar el desarrollo incluyen cambios en la estructura de los sitios web de los supermercados que afectan el web scraping, fallas de conexión a internet o limitaciones de tiempo imprevistas. Para mitigar estos riesgos se plantea implementar un sistema de actualización flexible, pruebas periódicas del scraper, respaldo de información y una planificación semanal detallada que permita ajustes en caso de contratiempos. - En conjunto, considerando los recursos disponibles, el tiempo estimado y las estrategias de mitigación, el proyecto es totalmente realizable dentro del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | - Desarrollar e implementar, antes de la primera semana de diciembre, una aplicación móvil que centralice precios de al menos 2 supermercados, permita comparar productos en un único lugar reduciendo en ≥50 % el tiempo de búsqueda, alcance al menos 200 usuarios registrados y genere un primer dashboard interactivo semanal que pueda ser utilizado por al menos 1 pequeño comercio para apoyar decisiones de inventario o precios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Alcanzar al menos 200 usuarios registrados en la aplicación móvil durante el primer mes posterior al lanzamiento, con un 60 % de usuarios activos realizando ≥ 3 búsquedas semanales. - Integrar los precios de al menos 2 supermercados en la base de datos antes del lanzamiento, asegurando que al menos el 95 % de los productos tengan información correcta y actualizada cada 24 horas. - Desarrollar y publicar un dashboard interactivo semanal, mostrando los 10 productos más buscados, la variación promedio de precios (%) y la distribución por supermercado, actualizado cada semana. - Involucrar al menos 1 comercio local piloto que utilice el dashboard durante 4 semanas, y documentar al menos 2 decisiones concretas y simples (como ajustar inventario, priorizar productos o cambiar precios) basadas en la información proporcionada por la aplicación. - Validar que el tiempo promedio de búsqueda de un producto en la aplicación móvil sea ≤5 segundos, logrando una reducción ≥50 % respecto al tiempo promedio de búsqueda manual (aproximadamente 10–12 segundos). - Recolectar feedback de al menos 20 usuarios mediante encuestas de satisfacción durante las dos primeras semanas posteriores al lanzamiento, buscando un 80 % de calificaciones positivas (“buena” o “muy buena”) sobre la facilidad de uso y rapidez de la aplicación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el Proyecto APT se utilizará una metodología ágil y modular, propia de proyectos de ingeniería informática, combinando etapas de análisis, diseño, desarrollo, prueba y despliegue. El trabajo se organizará de manera que cada integrante del equipo tenga responsabilidades claras, asegurando la colaboración y el cumplimiento de los objetivos establecidos. ### Etapas del Proyecto 1. Análisis de requerimientos - Identificación de los datos relevantes a recopilar de los supermercados (nombre, precio, ofertas, imágenes, fechas). - Definición de perfiles de usuarios y requerimientos de análisis de consumo (edad, hogar, preferencias, localización). Responsable: Sebastian Solar Aburto 2. Diseño del sistema - Arquitectura de la aplicación móvil (base de datos, backend, frontend). - Diseño de la base de datos para almacenamiento estructurado de productos y usuarios. - Esquemas de visualización de datos mediante gráficos interactivos y dashboards semanales. Responsable: Carlos Catalán Donoso 3. Desarrollo e implementación - Programación de módulos de captura automática y/o manual de datos de supermercados. - Implementación de filtros, comparaciones de precios y generación de reportes analíticos. - Desarrollo del frontend mobile responsive para distintos dispositivos. - Integración de todos los módulos del sistema. Responsables: Ambos, dividiendo tareas según experiencia y módulo asignado 4. Pruebas y validación - Pruebas unitarias y de integración para asegurar que la captura, almacenamiento y visualización de datos funcione correctamente. - Ajuste de la interfaz y corrección de errores detectados. - Validación de que el tiempo promedio de búsqueda sea menor al objetivo establecido y que los dashboards entreguen información útil para los usuarios y comercios pilotos. Responsables: Ambos 5. Despliegue y documentación - Preparación del sistema para uso final en dispositivos móviles. - Documentación del código y elaboración del manual de usuario. - Elaboración del informe final del Proyecto APT. Responsables: Ambos ### Funciones y Responsabilidades del Equipo - Sebastian Solar Aburto: Encargado del análisis de requerimientos, desarrollo del backend, captura de datos y pruebas de integración. - Carlos Catalán Donoso: Encargado del diseño de la base de datos, desarrollo del frontend móvil, visualización de datos y generación de dashboards. - Ambos : Colaborarán en la documentación, pruebas finales y presentación del proyecto. ### Métodos de Trabajo - Reuniones semanales para seguimiento del progreso y resolución de bloqueos. - Uso de control de versiones (Git) para mantener el código actualizado y centralizado. - Pruebas iterativas en cada módulo para asegurar calidad y cumplimiento de objetivos. - Evaluación continua de métricas de uso, tiempo de búsqueda y retroalimentación de usuarios para validar que los objetivos específicos se cumplan.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT | corresponde al documento inicial del proyecto APT, donde se definen los antecedentes, la descripción y fundamentación de nuestro proyecto. | Permite mostrar la claridad conceptual y metodológica del proyecto desde su etapa inicial. |
| Avance | Carta Gantt | Nos permite visualizar de manera clara las tareas, sus plazos y dependencias. | Facilita la planificación y el seguimiento del avance del proyecto |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Duración (semanas) | Responsable | Observaciones |
| Diseñar e implementar soluciones tecnológicas | Definición del proyecto (objetivos, metodología, factibilidad) | Levantamiento de problemas, alcance, restricciones y criterios de éxito. | PC, Internet, Google Docs | 2 | Sebastián Solar | Insumos clave para todo el proyecto. |
| Gestión de proyectos ágiles | Elaboración de Carta Gantt y planificación ágil | sprints, definición de entregables e hitos. | Excel/Word/ Project | 2 | Carlos Catalán | Revisar dependencias entre tareas. |
| Administración y modelado de bases de datos / Desarrollo de apps orientadas a la gestión | Diseño de interfaz y base de datos | Modelo ER, esquema físico y guía de estilos. | MySQL, Draw.io | 1 | Carlos (UI/UX), Sebastián (BD) | Validar normalización y usabilidad. |
| Desarrollo de apps orientadas a la gestión | Sprint 1 – Desarrollo inicial | ETL básico (carga manual/semiautomática), Captura de productos, comparación simple. | JavaScripts/Playwright, Git | 2 | Sebastián Solar | Riesgo: cambios en HTML de supermercados. |
| Desarrollo de apps / Propuesta de soluciones eficientes | Sprint 2 – Filtros avanzados y analítica de consumo | Búsquedas por categoría/supermercado, métricas básicas (más/menos vendidos). | API interna, consultas SQL, servicios REST | 2 | Ambos | Afinar tiempos de respuesta (<3s). |
| Inteligencia de Negocios / Visualización | Sprint 3 – Reportes y panel de visualización | Dashboards (histórico de precios, demanda por zona). | Power BI/Metabase, CSV | 2 | Carlos Catalán | Asegurar claridad de gráficos. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas y retroalimentación (iteraciones) | Pruebas unitarias, integración, UAT con casos reales. | PyTest, Postman | 2 | Ambos | Corregir issues críticos antes de cierre. |
| Comunicación técnica / Todas las competencias | Elaboración de informe final | Memoria técnica, manual de usuario, anexos. | Word/Docs, GitHub | 2 | Ambos | Mantener trazabilidad a requisitos. |
| Comunicación oral / Ética profesional | Preparación presentación y entrega final | Pitch, demo estable, preparación de respuestas. | PPT/Canva, guión de demo | 1 | Ambos | Ensayo con cronómetro. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto (objetivos, metodología, factibilidad) | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de Carta Gantt y planificación ágil |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Desarrollo inicial (registro de productos, comparación básica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Desarrollo de filtros avanzados y analítica de consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Reportes y panel de visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y retroalimentación (iteraciones de mejoras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación presentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |