Plan de Gestión del Proyecto

Proyecto: Sistema Analítico de Consumo

Metodología: Híbrida (Planificación Tradicional + Sprints Ágiles Modulares)

Fecha: 15/08/2025

# Índice

Índice	2

Objetivo del Plan	2

Lineamientos de Dirección del Proyecto	2

Dirección del Desarrollo	2

Control del Scraping	2

Gestión de Datos	3

Dashboards e Inteligencia Analítica	3

Calidad de Interfaz y Usuarios	3

Política de Control de Cambios	3

Gestión de Riesgos	4

Gestión y Control de Indicadores del Proyecto	4

Gestión de Documentación y Entregables	4

# Objetivo del Plan

Definir los lineamientos de dirección, control y seguimiento del proyecto Sistema Analítico de Consumo, estableciendo cómo se gestionan el desarrollo del sistema, los procesos automáticos de scraping, la calidad de los datos, la construcción de dashboards comparativos y los mecanismos de control de cambios y riesgos.

# Lineamientos de Dirección del Proyecto

La ejecución se regirá por los siguientes principios:

#### Dirección del Desarrollo

- Trabajo modular por sprints: Scraping → API → Base de Datos → Dashboards → Interfaz de Usuario.

- Cada módulo debe ser funcional y comprobable en cada sprint.

#### Control del Scraping

- Ejecución programada diaria.

- Validación de estructura de páginas de supermercados antes de actualización masiva.

- Registro y monitoreo de errores de scraping con logs auditables.

#### Gestión de Datos

- Normalización de precios y unidades para permitir comparación entre supermercados.

- Registro de histórico de precios obligatoriamente con fecha y hora.

- Validación automatizada que asegure ≥ 95% de productos actualizados.

#### Dashboards e Inteligencia Analítica

- Cálculo obligatorio de métricas temporales: variación histórica, productos estrella, fuga de interés y competitividad de supermercados.

- Tiempo máximo de respuesta en consultas: < 5 segundos.

- Indicadores deben ser interpretables por negocios locales.

#### Calidad de Interfaz y Usuarios

- Experiencia intuitiva para usuarios gratuitos.

- Bloqueo automático de supermercados fuera de la zona del usuario, con opción de desbloqueo voluntario.

# Política de Control de Cambios

Se establece un proceso formal de registro y revisión de cambios:

| Fase | Encargado | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de Cambio | Equipo, Cliente Piloto o Supervisor Académico | Debe ser justificada y documentada |
| Evaluación Técnica | Encargado de Backend + Encargado de Datos | Impacto en scraping y analítica |
| Evaluación de Beneficio Comercial | Cliente Piloto (si aplica) | Debe aportar valor a decisiones |
| Aprobación Final | Supervisor Académico + Equipo | Solo si mantiene la propuesta analítica |

# Gestión de Riesgos

El proyecto mantendrá una revisión continua de riesgos con mitigación temprana, especialmente en:

- Dependencia de sitios externos para la extracción de precios.

- Cambios estructurales en supermercados.

- Inconsistencias en datos que afecten cálculos analíticos.

- Baja participación de usuarios (fuente de datos conductuales).

# Gestión y Control de Indicadores del Proyecto

El avance será evaluado mediante los siguientes KPIs:

| KPI | Objetivo |
| --- | --- |
| Cobertura de scraping | ≥ 95% productos actualizados diariamente |
| Tiempo de consulta en dashboards | < 5 segundos |
| Exactitud en precios unitarios | 100% luego de limpieza de datos |
| Disponibilidad de histórico con timestamp | 100% de registros |
| Usabilidad (encuestas) | ≥ 80% satisfacción |

# Gestión de Documentación y Entregables

Todos los avances, cambios, métricas y errores detectados serán registrados en:

- Repositorio GitHub (rama principal + ramas por módulo).

- Documentación técnica (modelo de datos, APIs, scrapers).

- Informe de seguimiento de sprints.

- Evidencias visuales (capturas de pantalla y vídeos funcionales).

- Registros de errores de scraping y pruebas de dashboards.

# Cierre del Documento

El presente Plan de Gestión del Proyecto establece las directrices necesarias para la correcta planificación, ejecución, control y finalización del Sistema Analítico de Consumo. A través de una metodología híbrida basada en planificación estructurada y sprints ágiles, se garantiza una ejecución progresiva del desarrollo, priorizando la estabilidad del scraping, la calidad de los datos y la generación de indicadores analíticos relevantes para la toma de decisiones comerciales de negocios locales.

La integración de políticas de control de cambios, gestión de riesgos y métricas de calidad asegura que el proyecto mantenga coherencia técnica y valor práctico durante todas sus fases. Así mismo, las estrategias de comunicación con los interesados permiten alinear el desarrollo con las necesidades de los clientes finales, usuarios consumidores y supervisión académica.

Con este plan, el equipo se compromete a entregar un producto funcional, documentado, evaluable y sustentado en métricas objetivas, asegurando que el sistema cumpla con los objetivos analíticos propuestos: centralizar información de precios y transformarla en inteligencia comercial útil, verificable y accesible para pequeños negocios del país.